# R01 技术选型与工程方案

版本 V1.0｜2026年10月10日｜C类设计交付｜基线 cbd8c76

推荐采用 Vue 3＋TypeScript＋Element Plus＋ECharts，Java 21＋Spring Boot＋MyBatis，PostgreSQL。平台采用一个后端应用、一个前端应用和一个业务数据库，按业务包隔离内部代码。设备采集按协议需要独立部署。

项目负责人已明确按这类系统的通用技术栈推荐，并要求“开发一个页面、测试一个页面”。本方案据此把页面工作包作为派工和提测单位，M00—M10继续作为代码、表和接口的归属边界。推荐方案已形成，技术基线尚待确认；工程、正式页面和生产数据库尚未建立。

# 一 为什么适合现有项目

原型有27个页面入口，主要是档案表单、任务操作、曲线、历史查询和报警处置。原生HTML/CSS/JavaScript适合确认交互，正式阶段需要复用表单校验、明确接口类型、持久化和服务端权限，因此推荐Vue组件化迁移。保留页面结构、色彩、已有资源和ECharts图表配置；按页改造成Vue组件，不要求重新设计全部界面。

原型的localStorage、任意密码、手工在线、采集下一条、模拟MES回执不能作为正式实现。迁移时以第07份页面映射、第08份正式规则差异为依据，避免把原型简化带入后端。

| 选择 | 对本项目的作用 | 取舍 |
| --- | --- | --- |
| Java与Spring Boot | 管理任务事务、身份权限、审计、版本、接收和定时重试 | 前后端两种语言，但职责明确，适合长期维护的工厂业务平台 |
| Vue与TypeScript | 表格表单组件、路由、页面状态及接口类型检查 | 不直接复制原型全局可变状态；需要逐页迁移 |
| Element Plus | 统一表格、表单、弹窗、分页与反馈 | 调整主题适配原型，不以组件库默认外观替代原图 |
| PostgreSQL与MyBatis | 事务、唯一约束、明确SQL及测量时间查询；复杂筛选可解释 | MyBatis是SQL映射工具，不依赖自动建表；迁移独立管理 |
| ECharts 6.0.0 | 延续原型曲线、阈值线和交互 | 先保留原版本，升级另行验证图表行为 |
| 模块化单体 | 同一进程内通过公开接口调用，单机也能部署 | M00—M10不是11套服务或11个人；规模有证据后再拆服务 |

Vue官方支持TypeScript，推荐create-vue与Vite；Vite构建本身不代替类型检查，需要单独运行vue-tsc。Vue TypeScript说明。Element Plus面向Vue 3和现代浏览器，首轮验收浏览器建议为现场使用的Chrome或Edge，版本由G00记录。Element Plus安装说明。

备选方案：全TypeScript后端可减少语言切换，但目前没有团队只熟悉JavaScript的证据；C#/.NET适合团队已有C#资产或厂商仅供.NET SDK的情况。目前均不作为平台首选。如果设备SDK限制语言，只调整独立采集适配器，不因此重写平台。数据库若客户强制MySQL，应在初始化前重新核对SQL与迁移，不同时维护两套数据库实现。

# 二 推荐版本与锁定方式

以下为2026年10月10日查验官方文档或包元数据后的候选基线，尚未在本仓库安装、编译或联调。最终锁定以G00兼容性验证和评审记录为准，不能把“官方范围兼容”写成“本项目已测试通过”。

| 层次 | 候选版本 | 锁定与理由 |
| --- | --- | --- |
| Java运行时 | Eclipse Temurin 21，候选发行标签jdk-21.0.12.1+1 | Java 21作为平台语言基线；G00按目标系统保存安装包、校验值和java -version实录 |
| 后端 | Spring Boot 4.1.1 | parent/BOM固定；Security、Validation、JDBC、Session、测试依赖由同一BOM管理 |
| SQL映射 | mybatis-spring-boot-starter 4.0.0 | 官方4.0系列对应Boot 4.0及以上；不混用面向Boot 3的starter |
| 构建 | Maven 3.10.0 | Maven Wrapper固定发行版及校验；不采用预览版Maven 4 |
| 数据库 | PostgreSQL 17.11 | 采用仍受支持的17系列当前补丁候选；单库事务优先，容量需压测 |
| 迁移与驱动 | Flyway及PostgreSQL JDBC，版本由Boot 4.1.1 BOM解析 | G00输出effective-pom和dependency-tree中的精确版本；包含Flyway PostgreSQL支持依赖 |
| 前端运行工具 | Node.js 24.21.0 LTS，npm采用该发行包自带版本 | G00记录npm精确版本；packageManager、运行时文件和package-lock.json一并固定 |
| 页面 | Vue 3.5.43，TypeScript 5.9.3 | 当前工具组合选择TS 5.9.3；不因TS 7已发布就跨主要版本升级 |
| 路由与状态 | Vue Router 4.6.4，Pinia 3.0.4 | 使用已核对Vue兼容范围的组合；Pinia只放会话和必要跨页状态 |
| 构建与检查 | Vite 8.3.4，plugin-vue 6.0.9，vue-tsc 3.3.12 | 构建、类型检查分别执行；Node 24满足已查询的引擎范围 |
| 组件与图表 | Element Plus 2.14.7，ECharts 6.0.0 | 图表保留原型基线；图标资源保留原型Tabler 3.35.0并核对许可 |
| 前端测试 | Vitest 5.0.3，Playwright Test 1.64.0，MSW 3.0.3 | 分别用于逻辑测试、真实浏览器、网络接口模拟 |
| 接口类型 | OpenAPI 3.1.0，openapi-typescript 7.13.0 | 设计契约后生成前端类型；该生成器peer要求TS 5.x，故本组合选TS 5.9.3 |

Spring Boot 4.1.1支持Java 17—26，Java 21位于其范围内；MyBatis starter 4.0的官方兼容范围覆盖Boot 4.0以上。Spring Boot系统要求、MyBatis兼容表。Maven版本来自官方下载页，JDK候选来自Temurin发行页。

PostgreSQL 17官方支持期至2029年11月，补丁应在受支持系列内维护；这不是承诺三年不升级。PostgreSQL版本政策。Node候选见官方下载页。前端候选依据各项目npm注册元数据，例如Vue、Vite、TypeScript、openapi-typescript；G00须对整套依赖重新安装验证并锁文件。

设备端默认优先评估Java 21独立进程和SQLite本地队列。SQLite驱动、串口库及厂商SDK的具体版本必须等协议、目标系统与位数明确后由G02锁定；它们不阻塞平台G00。网络开放协议可使用Java适配；仅有Windows专用SDK时保留独立Windows适配进程，由公开上传契约接入平台。

# 三 工程结构与协作边界

以下为批准后建立的目标目录，目前不创建业务工程。Java包名候选为com.huiyan.platform，最终由G00固定。

慧眼智检-原生原型/              保留原型与对照资源

apps/web/src/

shell/                       M10导航与展示基础

features/m01-catalog/         M01页面、表单、客户端

features/m02-tasks/           其他模块按相同方式组织

composition/                 跨模块页面的展示装配

generated/                   根据契约生成的类型

apps/platform/

pom.xml  mvnw  mvnw.cmd

src/main/java/com/huiyan/platform/

modules/m01catalog/

api/                     对外接口与DTO

application/             用例与事务

domain/                  纯业务规则

infrastructure/          本模块SQL与仓储

presentation/            HTTP入口

composition/queries/       只读页面组合接口

src/main/resources/db/migration/

apps/device-edge/              仅首接设备确有需要时建立

adapters/inspur/               浪潮协议适配，按实际部署方式建立

contracts/openapi/             HTTP契约与样例

contracts/events/              事件及设备上传契约

tools/fixtures/                隔离测试数据与协议模拟器

tests/e2e/pages/               以Pxx命名的浏览器用例

docs/pages/                    每页工作包及提测证据

deploy/                        经验证的启动、备份和升级材料

每页指定一名主责开发人员，负责协调该页前端、必要接口、所属表迁移、测试数据及浏览器验证。可由一人全部完成，也可由其他开发协作；不再把“前端做完、后端未接”计为页面业务提测完成。

一个A会话实现一个页面工作包，允许修改任务卡明确列出的多个未冻结模块的必要增量，但所有代码仍放回所属模块。跨模块调用只走第03份文档的公开接口，不跨表SQL。页面需要M01档案与M04状态时，分别实现或调用各自能力，再由只读组合接口组装。

已验收行为、路径和契约按交付子范围冻结，模块剩余范围继续开发。发现已验收页面缺陷交B会话；后续页需要扩展冻结接口时先由C形成兼容变更方案和独立工作包。C继续设计下一页。页面拆分不允许把修旧Bug和新业务混入同一个会话。

统筹开发管理依赖锁、路由装配、OpenAPI入口、迁移序号和共享组件。页面任务卡可以明确授权这些共享路径；并行开发使用独立工作目录，按已集成提交起步。无需为11个逻辑模块建立11个工程。

# 四 数据接口与运行方案

业务数据。 PostgreSQL保存业务表与原始测量。ID建议UUID，时间用timestamptz并另存来源时区信息，金额以外的测量也使用BigDecimal和numeric；JSON十进制以字符串传输。质量判断在服务端或批准的设备端完成，前端只格式化显示。规则快照、原始记录、处置和审计各自保留版本。

迁移。 Flyway管理增量SQL，文件名建议V202610100001__m01_catalog.sql，序号由统筹登记；已执行迁移不原地改写。不启动全量建表，仅建立当前页与基础能力需要的表。首次初始化、已有库升级、失败恢复分别验证；破坏性迁移另评审，恢复说明不能只写“回滚Git”。

登录与权限。 首期推荐本地账号、Spring Security、服务端会话，使用HttpOnly会话Cookie，生产HTTPS设置Secure与适当SameSite，写请求校验CSRF。推荐Spring Session JDBC保存会话，不为会话单独引入Redis。用户名、动作和工厂范围由后端校验。设备采用独立、可撤销且限定设备范围的凭据；不得混用人员会话或把明文密钥写入仓库。企业SSO如必需，在P01编码前替换方案。

跨模块与事件。 普通调用用同进程公开接口；测量落库与本模块outbox同事务，后台任务投递，消费者按事件ID去重。首轮不引入Kafka或RabbitMQ。接收持久化完成后才回成功，重发保持稳定键。MES未接入时相关块隐藏或标未开通，不能显示模拟成功。

实时与历史。 首轮推荐受控轮询，页面刷新间隔初值可设1秒供内部试验，正式目标待容量确认。设备采样频率、上传频率与页面刷新频率分别配置；不能把每秒一帧理解成每秒一条测量。趋势限制时间窗与点数，缩放查更细数据；原始记录及异常点仍可追溯。测量按设备/任务/时间建立索引；是否分区在容量评估后决定，不凭页面曲线数量估存储。

容量估算。 日记录数＝设备数×每设备实际入库频率×每日运行秒数；磁盘需加上多指标行、索引、事务日志、图像和备份。开发提交实测单条成本与余量，不把未计图像的粗算当采购配置。超时、数据陈旧、补传积压和磁盘不足必须可观察。

文件。 首轮附件用独立持久化目录加数据库元数据、摘要与授权下载；应用更新不能覆盖附件目录。需要多实例或独立对象存储时再评估，不把MinIO列成开工必需依赖。

# 五 环境部署与交付

开发环境支持现有Windows。正式部署优先建议客户允许的Linux LTS服务器，前端静态资源经反向代理访问同源API；后端JAR和PostgreSQL分别运行。若客户只允许Windows，采用JAR与经批准的服务管理方式，另验证开机启动和离线升级。Docker Compose作为允许容器环境的可选交付方式，不作为开发人员必须安装的前提。

建议开发端口为前端5173、API 8080、数据库5432；这些只是候选值，G00先检查占用，不停止其他项目。原型4174继续独立。测试与生产通过配置覆盖地址、端口、时区和存储目录，所有凭据走外部配置；不写死在页面。

现场包包含前端静态文件、可运行JAR、迁移、依赖与版本清单、配置样例、启动停止和恢复说明。图标、图表库和字体随包交付，不依赖现场能访问公共CDN。无外网时，构建端预备依赖和安装包，验证断外网启动。记录服务健康、数据库连接、采集积压、构建版本与请求追踪号。

备份覆盖数据库、附件及必要配置；测试恢复到隔离环境并核对任务—测量—报警关联。恢复点与恢复时间由确认项R01-Q07约定。本轮不承诺高可用集群、无限历史或既定毫秒延迟。

# 六 三个基础工作包

基础包只有无法归到单页的共用设施。每包指定一名开发主责；它们不要求先做完整M00—M10。

| 包 | 负责什么 | 交付什么 | 怎么验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| G00 最小工程底座 | 依赖兼容、目录、响应/异常、数据库迁移、身份接口骨架、页面测试框架 | 最小可启动前后端、版本锁、健康检查、隔离测试库、配置样例和实跑命令 | 干净环境安装构建；vue-tsc通过；Maven验证通过；真实PostgreSQL迁移及重启可查；一个测试页浏览器用例可执行。生产登录行为由P01交付 |
| G01 设备契约模拟与接收 | M04真实接收/查询/心跳、outbox；协议模拟器和稳定样本 | 明确标SIMULATED的可重放数据、正常/超限/无效/重复/乱序/断线场景、任务绑定回执模拟 | 走真实API与数据库；重复不多存、同键异内容冲突、重启可查、任务不串盘；不能用浏览器数组代替 |
| G02 首接真机 | 首接M08或M09协议适配、断线恢复、安装与现场配置 | 真实样本、配置、端侧版本、对账与缺口说明 | 与设备原始输出核对；按实际能力验证缓存和补传。模拟通过不关闭真机验收 |

G01可先使用带来源标识的任务测试夹具和已批准的上传Schema，不依赖P08页面完成；它不会制造正式生产任务。P08依赖G01的真实接收能力，避免互相等待。G02依赖已锁定上传契约、协议与样机，不阻塞P09等纯档案页。

# 七 逐页开发与测试制度

完整27页清单、依赖和当前可测试状态的唯一登记处为 页面开发与测试台账。第07份回答“页面有哪些内容”，第12份回答“哪页现在能测、测到哪一级”。

每页经历：设计可评审→设计批准→开发中→指定模式可提测→开发自测通过→开发复核→该子范围验收。可提测不等于测试通过，模拟业务通过不等于真机通过。无独立开发复核时明确写“单人自测”。

| 测试模式 | 测试连接 | 能证明什么 | 不能证明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI 界面模拟 | Vue页＋MSW模拟接口 | 表单、按钮、导航、空态、错误、冲突提示 | 后端权限、落库、事务和真机能力 |
| API 业务测试 | Vue页＋真实API＋PostgreSQL；设备可用G01 | 页面业务保存、查询、后端权限、并发及重启持久化 | 真实设备测量正确和厂商协议能力 |
| HW 真机测试 | API环境＋真实适配器与设备 | 实际采集、身份绑定、有效码、时间、断线恢复 | 尚未测试的其他型号、其他检测项目或客户MES |

API/HW测试启动时禁止加载MSW和原型回退数据，失败必须暴露；测试环境抬头显示来源与构建号。UI测试使用明确的SIMULATED夹具，不能导出正式质量报告。后续MES另设客户联调证据，不以HW标签代替。

Playwright按ui-mock、api、hardware分项目或标签，单页用例按Pxx命名；MSW用于网络层模拟，两者能力说明见Playwright项目、MSW文档。计划命令如npx playwright test tests/e2e/pages/P09.spec.ts --project=api，当前脚本尚未建立，G00负责实现并写入实际README。

后端重点测试规则边界、唯一性、事务、权限和去重；数据库集成使用真实PostgreSQL测试库，有容器条件时可使用Testcontainers，不用H2通过代替PostgreSQL验证。每页至少有真实浏览器正常闭环和关键失败路径；截图只能说明某时刻画面。

建议第一批顺序：G00→P01登录→P09规格；P21设备档案、P18指标配置可随后开展；P19配方→P07创建任务→P08任务执行→选中的一个检测页及P10历史→P13/P14报警→P03实时总览→P02工作台。P25用户、P26审计在P01后按人力穿插。总览依赖多个来源，放在基础页面之后更容易真实提测。

# 八 需要项目负责人确认的事项

下面为单独的决策清单。技术细节由开发给出验证证据，项目负责人确认方向、范围和条件。当前均未因文档生成而关闭；已明确的“通用技术栈、逐页开发测试”不重复询问。

| 编号 | 建议与待确认内容 | 最迟影响点 | 与既有决策对应 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01-Q01 | 是否采用本方案Java＋Vue＋PostgreSQL与模块化单体；由开发完成候选版本兼容验证后锁定 | G00初始化前 | C04／T01 |
| R01-Q02 | 客户服务器是Linux还是仅Windows；能否用容器、是否离线、是否有强制数据库或浏览器要求 | G00环境与部署基线；协议库在G02前 | C04／T06 |
| R01-Q03 | 首轮是否按第12份范围；交付要求含真机还是先模拟阶段；主责开发姓名、复核安排、目标日期 | 分配实施包和给出工期前 | C01／T08、T09 |
| R01-Q04 | 首接搭盖率、间隙或不圆度哪一类；供应方何时提供协议、样报文、SDK和实机 | G02及HW提测前 | C02／T02、T03 |
| R01-Q05 | 正式规格目录、测量方法与黄金样本；工单盘号/计米/任务切换；报警合并、处理复核规则 | 对应页正式规则编码或真实判定前，不一刀切阻塞所有页 | C03、C05、C07／T04、T10、T12、T13 |
| R01-Q06 | 本地账号是否足够；谁能建档/批准配方/结束任务/处理及复核；工厂范围、处理复核是否分人 | P01及相关写操作前 | C06／T01、T08 |
| R01-Q07 | 设备台数、入库频率、并发人数、可接受延迟、保留周期、图像量、备份恢复目标 | G01容量设计、G02负载和交付验收前 | C08／T06、T13 |

本文R01-Q01—R01-Q07是负责人确认编号，与第05份查询契约Q01—Q12不同，引用时保留R01前缀。

确认记录格式：编号、结论、确认人、日期、依据、受影响页面或基础包。对于R01-Q05/R01-Q07，负责人协调提供业务输入，开发整理样例和测量方案；不要求负责人自己选择SQL库或填写技术实现细节。

# 九 本次R01完成范围

已完成推荐技术方案、候选版本、工程与部署设计、页面派工规则、27页提测台账及P09样例任务卡。版本兼容性只做了文档/元数据核对，尚未安装构建；真实协议、物理DDL、完整OpenAPI、实际人员排期、规则批准与运行验收仍未完成。

下一步为确认R01-Q01—R01-Q03及P01所需R01-Q06，由指定开发实施G00，再逐页交付。R01登记为“方案已产出，待确认与认领”，不能标“工程已完成”。